建筑企业级安全生产管理条例

第一章  总  则

第一条：加强劳动保护工作，搞好安全生产，保护职工的生命安全和身体健康，是我们党的一贯方针，是企业管理的一项基本原则。安全生产工作是关系到每个职工的生命安全和国家财产不受损失的大事。因此，必须贯彻执行国家“安全第一、预防为主”的方针，树立“生产必须安全，安全促进生产”的辩证统一思想，坚持“管生产必须管安全”的原则。为切实加强安全管理，做到文明施工，实现安全生产，根据国家省、市、局有关要求，结合公司实际，特制定本条例。

安全生产是企业的一件头等大事，各级领导都有不可推卸的安全责任。领导重视是搞好企业安全生产的关键。各级领导抓安全生产的决心和态度，直接影响企业安全管理的成败。各级领导不仅要督促安全生产各项工作的具体落实，更要把安全工作列入重要议事日程，从提高全员安全意识着眼，从严格管理上入手，牢固树立“安全就是经济效益和社会效益，经理是安全生产第一责任人”的观点。要认真学习、贯彻、执行上级有关安全生产的方针政策、安全法规、规程和规范、标准，认真履行安全职责。正确处理安全与施工生产的关系——当生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

第二条：为强化安全生产，提高经济效益，必须坚持执行“法律手段和行政手段、思想政治工作和经济制裁相结合”的原则，坚定不移地执行“企业负责、行业管理、国家监察和群众监督相结合的安全生产管理工作制度”。

实行安全生产目标责任管理，严格控制工伤事故频率。

1、杜绝重大伤亡事故，重伤事故频率控制在0．1‰以下，轻伤事故频率控制在8‰以下；

2、在建工程项目应确保安全、文明达标，达标合格率应达100％，部、省、市、公司级安全检查优良率应达70％以上。

3、根据建设部、省建设厅、中建总公司的要求，专兼职安全监督管理人员按职工总数的5-7％比例配备。

4、施工现场管理人员每年定期进行安全培训考核；合格后持上岗证，专职安全管理人员应具有安全岗位证，年度培训11不少于40学时，持证率应达100％。

5、所有进场施工人员安全三级教育考核率应达100％，特殊岗位操作人员持证上岗率应达100％，各种防护用品、设施合格率应达100％；分部分项工程安全技术交底率100％，签字率100％。

6、施工现场安全隐患整改率达98％以上，重大隐患整改率达100％。

7、施工现场环境与卫生控制指标：接触有害因素作业职工的体检人数应达80％；职业性健康监护率应达80％；粉尘作业点合格率应达80％；毒物作业点合格率应达85％；物理因素作业点合格率应达80％；施工现场场地整洁，主通道硬化率90％以上；100％净车出场，禁止沿途滴、撒、漏。

8、机械设备考核指标：机械设备事故经济损失累计应控制在1万元以内，进场大型设备验收率100％。

9、安全合格班组目标值90％。

10、安全目标责任书签订率应达100％。

年终考评以上指标完成情况，并按有关规定奖罚。

第三条：安全生产工作必须遵循的法律法规：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《中华人民共和国建筑法》

（三）《中华人民共和国劳动法》

（四）《中华人民共和国消防法》

（五）《中华人民共和国环境保护法》

（六）《职业病防治法》

（七）《安全生产许可证条例》

（八）《施工企业安全生产评价标准》

（九）《建设工程安全生产管理条例》

（十）国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》

（十一）国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》

（十二）国务院《工伤保险条例》

（十三）国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》

（十四）国务院《关于进一步加强安全生产的决定》

（十五）国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》

第二章    安全生产管理保证体系

公司设安全生产委员会，每季度召开安全生产形势分析会，听取安全汇报，研究安全对策：

分公司设安全生产领导小组，每月召开一次安全生产形势分析会，解决安全工作中的问题，制定措施：

公司设安全监督部，编制三～四人；

分公司设安全监督分部，编制二—三人；

施工现场应按照下列要求配置专职安全管理人员：

1万平方米以下的房屋建筑工地不少于1人；

1-5万平方米的房屋建筑工地不少于2人；

5万平方米的房屋建筑工地设立设置安全总监和专职安全管理机构，并配备安全专业人员。

特大型施工项目，按专业配备安全员，组成安全组。

项目专职安全人员的数量，还应根据项目危险工种的作业量和作业面积等具体情况，适当增加相应专业的安全人员，或根据情况增加兼职安全员的数量。

第三章安全生产责任制

第一条：为了更好地贯彻国家有关法律法规和中建总公司的相关规定，为明确公司有关部门、人员在各自职责范围内对安全生产工作负责，特制定本公司安全生产责任制(包括安全生产、劳动保护、文明施工、环境保护、消防安全、职业健康等相关方面)

第二条：公司总经理

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令；主持本公司安全生产领导委员会的工作，做到把安全工作列入重要议事日程，对本公司的劳动保护和安全生产、环境保护工作负总的领导责任，是企业安全生产的第一责任人。

2、建立健全安全生产保证体系，保障安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备符合上级规定；负责制定公司各级人员安全生产责任制。

3、负责审批本公司的各项安全生产管理目标、规章制度和年度安全生产措施计划，保证安全防护、文明施工费用专款专用。

4、定期主持召开公司安全生产形势分析会议，研究部署公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5、积极推行安全质量标准化和环境、职业健康安全管理体系的认证工作。

6、定期主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。

7、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。

8、组织或参与公司重大伤亡事故的调查处理工作，落实改进和预防措施。

第三条：公司党委书记

1、宣传、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令；做到把安全工作列入党委重要议事日程，对本公司安全生产和劳动保护工作负主要领导责任。

2、建立健全安全生产保证体系，保障安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备符合上级规定；参加公司召开的安全工作会议，研究公司的安全生产情况；针对存在的问题，协助行政领导提出整改意见。

3、经常检查督促安全部门的工作、支持安全人员依法行使安全一票否决权。

4、参加重大安全事故的调查和处理。

5、组织宣传与开展“安康杯”安全知识竞赛、全员安全教育等活动。

第四条：公司生产副总经理

1、对本公司的安全生产工作负直接领导责任。

2、实施安全生产计划，组织落实公司安全生产责任制，督促基层和机关各部门领导认真履行安全生产职责。

3、定期组织安全检查，参加公司安全生产形势分析会议，对存在的不全问题，及时组织研究、制定措施，督促基层和有关部门按期整改。

4、定期组织开展安全竞赛、全员安全教育、培训等活动，总结推广安全生产先进经验。

5、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令，领导有关部门开展各项安全管理工作，支持安全部门依法监督，行使安全一票否决权。

6、负责开展安全生产、劳动保护和文明施工、环境保护、职业危害防治等各项管理活动。

7、组织识别危险源、环境因素，制定安全环境目标和管理方案。

8、组织实施应急准备和响应、监视和测量、纠正和预防措施等管理。

9、组织或参与公司重大伤亡事故的调查处理工作，落实改进和预防措施。

第五条：总工程师(技术负责人)

1、在总经理的领导下，对本企业劳动保护和安全生产的技术负技术领导责任。

2、会同有关领导及部门，组织制定、完善安全生产管理制度、实施细则和安全技术措施计划、环境与职业健康安全管理方案。负责提出改善劳动条件、提高防护水平的安技项目和实施措施。

3、在组织编制和审核施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新材料、新结构时，负责制定(或审批)相应的安全技术措施。及时解决施工中的重大安全技术问题。

4、指导基层落实安全技术措施，大型、重点工程要亲自组织安全技术交底；组织重要项目和特殊工程安全设施验收、安全评价工作。

5、组织制订、编制或审批企业安全技术管理制度、职业健康管理方案、安全技术操作规程。

6、负责本单位特殊专项施工方案的专家评审论证工作。

7、参加重大事故的技术分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

8、建立实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系：负责管理体系文件的制定、修改和发布。

9、负责对公司内部质量、职业健康安全和环境活动的组织与协调以及公司及外部有关质量、职业健康安全和环境活动的联络沟通和协调工作。

10、负责主持管理体系运行中的改进措施的制定、审批、实施和跟踪验证工作。

第六条：公司工会主席

1、协助行政领导宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令；把改善劳动条件，保护职工生命安全和身体健康列为重要议事日程，定期讨论职工安全生产思想动态，研究监督检查防范措施。是公司劳动保护第一责任人。

2、负责《劳动法》的宣传、贯彻，落实国家规定的工时制度；

3、负责开展公司安全生产竞赛和重点工程项目社会主义劳动竞赛活动，并把安全生产工作作为评比考核的重要条件，推动基层安全管理工作，支持安全部门行使安全一票否决权。

4、负责每年的“安康杯”活动，配合安全部门做好安全月工作。组织公司各级人员参加各项安全生产、．劳动保护的竞赛活动，向建设行政主管部门推荐安全生产、劳动保护先进集体及先进个人。

5、协助和督促行政部门正确使用劳动保护措施经费，制定和实施劳动护措施计划，不断改善职工的劳动条件，监督行政部门按国家标准规定发放职工必须的劳保用品、用具、保健品、防暑饮料、药品。

6、参加公司的安全例会和安全检查，配合行政部门做好女工劳动保护工作。

7、参加重大安全事故的调查和分析、配合有关部门做好善后处理工作。

8、了解职业健康安全状况，听取职工职业健康安全建议、投诉、控告、并监督主管部门落实解决。

第七条：公司安全监督站站长

1、全面负责安全监督站和公司安全生产、文明施工及环境保护监督管理工作，确保安全监督站的工作高效运行，履行职责，按时完成上级下达的各项工作指标；坚持原则，忠于职守，尽职尽责，认真完成本职工作。

2、贯彻执行党和国家的方针、政策、法规和法令；遵守上级有关规定，廉洁奉公，遵章守纪。

3、负责法律法规、危险源、环境因素识别评价、安全环境目标和管理方案，协商沟通和信息交流、运行控制、应急准备和响应、监视和测量、不符合事故事件、纠正和预防措施等管理。

4、负责公司各项安全规章制度和安全生产文件及公司年度安全工作措施计划的编制。

5、负责组织公司安全活动和定期的安全检查；负责安全目标责任制和企业升级达标工作的考核及安全生产的宣传教育工作。

6、负责工伤事故的调查、分析、报告和处理。

7、  组织公司安全生产形势分析会。

第八条：分公司经理

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令；负责建立健全分公司安全生产的保证体系，主持分公司安全生产领导小组的工作，做到把安全工作列入重要议事日程，对分公司安全生产和劳动保护工作负第一领导贡任。

2、保障分公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备符合上级规定；负责各工程项目部安全人员的配备符合上级规定。

3、负责审批分公司的各项安全生产管理规章制度和年度安全生产措施计划，保证安全技术防护、文明施工费用专款专用。

4、定期主持召开分公司安全生产形势分析会，研究、解决分公司安全生产重大问题。

5、负责组织分公司安全事故的调查和处理。

6、积极推行安全质量标准化和环境、职业健康安全管理体系的认证工作。

第九条：分公司党支部书记

1、宣传、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令；做到把安全工作列入党支部重要议事日程，对分公司安全生产和劳动保护工作负主要领导责任。

2、建立健全安全生产保证体系，保障安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备符合上级规定；参加分公司召开的安全工作会议，研究分公司的安全生产情况、针对存在的问题，协助行政领导提出整改意见。

3、经常检查督促安全部门的工作、支持安全干部依法行使安全一票否决权。组织开展安全知识竞赛、全员安全教育等活动。

4、参加安全事故的调查和处理。

第十条：分公司生产副经理

1、按照“管生产必须管安全”的原则，支持，配合分公怀经理抓好安全生产工作，对分公司的安全生产负主要领导责任。

2、组织有关人员制定分公司安全生产责任制，督促分公司机关和各工程项目部认真履行安全生产职责。

3、定期组织安全检查，对查出的重大隐患，及时组织研究、制定整改措施，督促工程项目部按期整改、及时反馈汇报。

4、定期组织开展安全教育、劳动竞赛等活动，总结推广安全生产先进经验。

5、直接领导分公司有关部门开展各项安全管理工作，支持安全部门依法监督，行使安全一票否决权。

6、负责开展分公司的安全生产、劳动保护和文明施工、环保、职业危害防治等各项管理活动。

7、负责组织一般安全事故的调查和处理。

第十一条：分公司技术副经理

1、在分公司经理的领导下，对本单位安全生产的技术工作负责任。

2、组织编制和审核施工组织设计(施工方案)，在采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，负责制定(或审批)相应的安全技术措施。

3、组织制定、修订本单位各项安全技术规程(或措施)。

4、负责实施改善项目劳动条件的安全技术措施。

5、参加安全事故的技术分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

第十二条：(1)分公司安全监督站站长(或工程管理科科长)

1、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规和法令；遵守上级有关规定，廉洁奉公，遵章守纪；负责分公司各项安全规章制度及年度安居乐业全工作措施的编制。

2、全面负责分公司安全监督站及分公司安全生产和文明施工的监督管理工作，按时完成上级下达的各项工作指标；坚持原则，忠于职守，尽职尽责，认真完成本职工作。

3、负责分公司安全活动和定期的安全检查工作；负责安全目标责任制和单位安全达标工作的考核及安全生产的宣传教育工作。

4、组织分公司安全生产形势分析会；参加工伤事故的调查、分析、报告和处理工作。

(2)分公司安全员

1、深入基层，指导项目安全员和项目安全技术人员的工作，掌握安全生产情况：参加安全生产形势分析会，作出安全活动分析报告；参加安全活动和定期的安全检查。

2、负责施工现场文明施工管理的实施：负责对安全管理内业资料编写、整理工作。

3、参加审查施工组织设计(施工方案)和编制安全措施。

4、配合劳动部门共同做好新工人、特殊岗位操作人员的安全技术培训考核，并监督检查持证上岗工作。

5、参与工伤事故的调查处理，并进行工伤事故统计、分析和报告。

6、制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并及时报告领导处理。对违反有关法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上告。

第十三条：分公司机管员

1、认真贯彻执行上级和公司，有关安全生产、劳动保护法规和设备管理规定，制定分公司机械设备安全制度和措施。

2、认真贯彻执行机、电、起重设备的安全运行制度。对违章作业人员按公司规定处理，参与机、电等设备事故调查分析工作。

3、对进入施工现场所有机、电、起重设备是否符合有关标准进行审核；对安全防护装置、配电箱及附件不符合要求的不准进入工地。

4、负责配合公司有关部门，对特殊工种人员进行定期培训、考核，制止无证人员上岗操作。

第十四条：分公司材料员

1、认真执行国家有关材料管理的方针、政策、法规和规定，贯彻落实上级颁发的规章制度、规程、规范等有关规定。

2、在分公司生产副经理的领导下，负责材料的供应和管理工作，贯彻落实公司的管理目标、制度、措施，组织和指导项目部搞好施工现场材料管理工作，满足文明施工生产的需要。

3、对于生产中必不可少的职工个人特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求，由各分公司、项目部在《合格劳动防护用品名册》中采购，收集质保书、合格证等有关资料，配合项目安全员做好劳动防护用品的验证、发放、保管、更换、报废等工作。劳动防护用品必须具有“三证”，即生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。不合格品不准发放使用。

4、经批准的安全技术措施计划中所需的材料，应纳入采购计划，并保证按时保质保量地供应。

5、搞好仓库管理，对易燃、易爆、有毒的化学危险品要单独立库，严格各项措施，保证安全。

第十五条：项目经理

1、对所负责的施工项目的安全生产负全面领导责任。严格按照公司安全生产规章制度和单位工程安全技术措施计划执行，保证项目安全生产工作的组织、人员、资源、措施、职责、目标落实。

2、认真贯彻执行当地安全生产法令、法规、管理办法以及本企业的管理制度、实施细则、奖惩办法等：加强对职工进行安全意识教育和遵章守纪教育，组织对新工人的进场三级安全教育和入场教育、季节性教育活动，提高职工的安全素质和自我防护能力。

3、组织制订施工项目的安全技术措施执行计划和安全技术交底，要切实做到施工生产任务和安全生产工作同时计划，同时布置，同时检查，同时评比，同时总结。

4、支持、督促有关人员履行安全生产责任制、组织项目定期安全检查、安全验收和隐患整改；接受地方、行业和上级部门的检查并及时落实相关工作指令。

5、每月至少召开一次安全会议，研究解决当前安全生产中的问题和改进措施。组织每季度的安全评价和安全考核活动。

6、定期组织安全旬检，并经常检查施工现场安全生产情况，不违章指挥并制止违章作业；及时发现和消除不安全隐患。

7、认真组织开展安全生产达标活动，推行安全质量标准化，使安全管理逐步规范化、科学化、安全防护定型化、标准化、工具化，努力改善作业条件和作业环境，做到文明施工，保护环境，安全生产。

8、认真组织实施环境、职业健康安全管理体系认证工作，并确保其有效性和相关资料完整性，组织好“三商”评价考核和落实安全职责、管理工作。

9、发生工伤事故要立即上报公司，保护现场，参加事故调查处理。

10、凡因决策、指挥失误造成安全事故的要承担直接责任。

第十六条：项目生产副经理(安全总监)

1、根据项目安全保证计划，组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查。

2、协调处理安全保证体系运行中的问题，组织召开安全生产工作会议和项目定期安全检查工作，及时整改事故隐患和薄弱环节。

3、定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习。

4、组织实施现场安全质量标准化，全面有效实施环境和职业健康安全管理方案，严格执行工艺标准和作业指导书，确保现场施工安全。

5、组织安全设施的验收和大型设施、设备的安拆、检修、定期检查和验收登记工作。

6、搞好分包队伍的安全管理。

7、做好和安全监督部门、监理单位等方面的沟通工作，执行其指令。

第十七条：项目技术副经理(技术负责人)

1、对施工项目的安全生产负技术领导负责。

2、制订单位工程的安全技术措施计划，环境及职业健康安全管理方案，专项施工方案，项目应急救援预案。

3、落实安全生产规章制度和安全技术措施的实施计划；提出有针对性的防止各种伤害的具体措施并督促检查指导落实工作，及时解决施工中的安全技术问题。

4、做好项目员工及“三商”人员的安全教育和推广“四新”等培训工作。

5、指导业务部门和基层技术人员的安全技术工作；支持安全人员全面正确行使职权。

6、协助项目经理搞好各类安全活动、组织工程安全技术交底，重点部位要亲自向班组进行安全技术交底。

7、组织或参加安全生产检查和安全事故分析，从技术上提出整改措施。

8、组织和参与项目安全验收、安全评价考核、隐患整改，安全达标评先申报工作。

第十八条：  项目安全管理人员的安全生产职责

1、认真执行国家有关安全生产方针、政策、法规和企业各项规章制度；认真贯彻实施有关安全生产标准、规范、规程。

2、每天对施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施。制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

3、参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

4、监督、检查班组开展班前安全活动，定期收集班前安全活动记录。

5、对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

6、制作、收集、整理项目安全管理资料，及时填报上报项目职工伤亡事故统计报表。

7、发生因工伤及未遂事故要保护好现场，抢救伤亡人员并立即上报，如实向事故调查组反映事故情况。

第十九条：施工员、栋号长

1、对所负责施工项目的安全生产负直接责任，坚持跟班作业和跟踪检查，不违章指挥，制止违章冒险作业。

2、组织对班组安全技术交底，执行安全生产各项制度，组织职工学习执行安全技术操作规程，落实施工组织设计、有关方案、安全技术措施。

3、参加安全设施使用前验收和工种、工序交接，对不具备安全条件的生产任务，有权拒绝安排施工。对所使用的机具设备、防护用具及作业环境经常检查，发现不符合安全要求的落实整改。

4、领导所属班组搞好安全活动；教育工人正确使用防护用品。

5、对所管的施工现场作业环境安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效，是否符合安全要求负有直接责任。

6、组织好工种、工序交接，支持专(兼职)安全工作，并做好相关记录

第二十条：班组长

1、认真遵守安全操作规程和安全技术交底，根据本班工人技术、体力、思想、安全技能等情况合理安排工作；对新工人配合施工的临时工指定专人带领、帮助指导。

2、经常检查施工场地的安全情况、发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。有权拒绝违章指令。

3、听从上级和安全员的指导，接受和执行检查及改进措施，在任何情况下都不得违章蛮干。不得擅自动用机械、电气、物料提升机等设备。

4、发挥班组兼职安全员作用：虚心听取职工的建议，搞好班组安全活动。

5、发生事故立即报告，组织抢救，保护现场，接受调查。

第二十一条：项目机电组长

1、制定安全措施，保证机、电、起重设备等的安全运行。对施工现场所有机、电、起重设备的安全防护装置、配电箱及附件是否符合规定要求负责；并应经常检查是否齐全、灵敏、有效，督促操作人员进行日常维护、保养。

2、参加或配合装拆各种塔吊、施工电梯、井架物料提升机、整体式爬升架的工作、负责相关技术方案、交底和验收资料的整理、归档。

3、对新购进的机械安全防护装置的完整性负责，使用前要制定安全操作规程。

4、负责对机、电、起重设备的操作人员，定期安全培训，做好培训记录。制止无证从事上述工作。

5、认真贯彻执行机、电、起重设备的安全运行制度。对违章作业人员要严肃处理，发生的机、电等设备的事故要认真调查分析。

第二十二条：班组兼职安全员

1、模范执行公司安全生产各项规章制度及上级提出的安全生产的建议和意见，协助班组长做好安全工作，接受专职安全员的业务指导。

2、组织本班组成员学习党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及各项安全规章制度，记录和处理小事故。协助班组长搞好新工人的安全教育和专业工种的技术培训。

3、参加事故分析处理和安全检查，协助落实整改措施。

4、有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。

5、负责班组安全活动记录。

第二十三条：安全值日员

1、协助项目经理做好当日施工现场的安全管理工作，做好当天安全值班日记和交接班记录。

2、检查督促施工人员遵章守纪，制止违章指挥或违章作业行为，对制止不听的，按有关规定执行处罚。

3、负责检查和维护当日施工现场的安全防护设施，发现问题及时处理，不能处理的要及时上报。

4、督促施工人员正确使用或穿戴安全防护用具。

5、发生事故及时抢救伤员和保护现场，并立即报告项目经理。

第二十四条：生产工人

1、认真学习各项安全生产知识和技术，严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度和劳动纪律，严禁酒后上岗操作；做到不违章、冒险作业，施工中不开玩笑、打闹。

2、爱护和正确使用防护用品和设施、工具，无证不进行特殊作业，要做到“三懂四会”(懂设备性能、质量标准、操作规程；会看图、操作、维修、检测)。

3、施工前以及施工过程中，对施工场所要进行检查，做好安全防范措施，对设有安全警告标志的区域应根据警告标志内容注意防范。

4、坚持文明施工，爱护现场安全标志、安全设施；发扬团结互助精神，做到工完料尽场清，保持施工道路畅通；积极参加班组活动。

5、制止他人违章作业行为，有权向上级或越级反映施工中的不安全问题，发现险情时有权先行处理，后再报告。

6、发生事故时，应立即抢救伤者，同时报告班组长或管理人员，防止扩大事故，并积极配合事故调查组，如实提供事故旁证。

7、凡因违章作业发生伤亡的事故，应负事故的直接责任。

第二部分  公司各职能部门的安全职责

第二十五条：工会安全职责

1、负责《工会法》、《劳动法》以及全总劳动保护工作三个条例和全建工会《建筑施工安全工会检查标准》等国家其他有关劳动、安全法律法规的贯彻、宣传工作。

2、参与公司及上级安全检查。

3、协助做好对工伤事故的调查和处理工作。．

4、持续开展“安全月”和“安康杯”竞赛活动，负责开展公司安全生产竞赛活动，过程的内部和涉及外部的沟通协调工作

5、协助和督促行政部门正确使用劳动保护措施经费，制定和实施劳动保护措施计划，不断改善职工的劳动条件，切实做好工会劳动保护工作。

6、监督行政部门按国家标准规定发给职工必须的劳保用品、用具、保健品、防暑饮料、药品。

7、做好女职工和未成年人劳动保护工作。

第二十六条：劳动人事部安全职责

1、负责对公司各级管理人员、特种作业人员的资质(上岗证)申报、复审和项目经理资质申报复审、培训时的安全教育工作。

2、负责组织、实施公司安全员教育和培训。

3、会同有关部门处理职工工伤，病故的相关工作。

4、负责安全保证体系机构的设置和各类安全管理人同的考核、聘用、奖惩工作。

5、负责按规定比例配备齐安全业务人员。

6、负责从事有毒有害、危险工种人员和女工的定期体检、以及职业病防治的建档建卡工作。

7、负责防暑降温药品的采购、保管和发放。

第二十七条：财务部安全职责

l、按国家规定要求建立安全防护、文明施工费用台帐。

2、根据公司生产需要，提取安全防护、文明施工费用和其他劳保费用，做到专款专用。

3、负责拨付职工安全教育，培训资金。

4、负责公司安全生产风险抵押金的扣、退款工作，安全防护、文明施工费用的支付工作以及违章罚款工作。

第二十八条：质量管理部安全职责

1、公司分管领导的领导下，对施工生产过程中的质量监督、检验系统负责；对公司所交付工程质量的安全性是否符合有关国家标准负责。

2、负责制定公司的质量管理办法，年度质量工作计划、目标、措施并组织实施、检查、跟踪。

3、按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的要求，具体负责对地基与基础(含桩基工程)、主体分部及单位工程质量的核定；

4、负责对严重不合格品的评审处置：负责检查验证其纠正措施的实施情况。

5、组织质量大检查，对违章作业有权给予处罚，情节严重，有权停止施工并及时通报有关领导和人员。召开质量分析会，对潜在的不合格因素进行分析，提出分析报告，制定预防措施，并负责实施和验证。

第二十九条：工程管理部安全职责

1、严格执行“五同时”，在计划、布置、检查、总结、评比公司年、季、月施工计划的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产的情况。

2、负责审核开工报告，检查落实施工方案平面布置图的执行情况及指导项目部贯彻执行中建CI手册。

3、负责施工管理。定时组织生产调度会：负责协调施工生产的组织、调度、实施工作；定期组织有关部门对生产过程中的人、机、料、法、环的控制情况进行检查并监督整改。

4、组织协调各归口部门应急预案的管理工作。

5、负责公司综合考评工作。

第三十条：技术管理部安全职责

1、审核各有关单位上报的施工组织设计(施工方案)、作业指导书、安全施工组织设计(施工方案)、临时用电施工组织设计(施工方案)等资料，对施工生产中有关技术问题负安全责任。

2、负责组织技术人员培训、学习贯彻安全标准、规范、规程，为基层购置安全规范、标准提供服务。

3、对新技术、新工艺、新材料、新设备的引进与推广过程中的安全可靠性负技术责任。

4、负责组织公司内部科技成果的评审与鉴定、科技示范工程新技术推广工作。

5、参加安全检查，对查出的隐患因素提出技术改正措施，并检查执行情况。

6、参加未遂事故的调查，针对事故原因提出技术改正措施。

第三十一条：合约部安全职责

1、草或审查合同草案中安全、环境要求，明确责任，负责合同评审，并对合同履行过程进行监督、检查、指导与管理。

2、组织公司内部分包合同的评审时安全合同的签订。

3、负责工程分包商的选择，建立更新合格工程分包商名册。

4、负责识别建立更新所属范围内的危险源和环境因素，并建立清单予以保存，对本单位危险源和环境因素实施控制。

第三十二条：试验中心安全职责

1、认真执行政府主管部门对试验有关规定，贯彻国家的标准、规范、规程，建立健全各项管理制度、岗位职责，并严格执行。

2、负责管理材料取样、送检、试验记录、报告，保证其质量达到要求，消除安全隐患。

3、积极推广应用新技术、新材料、新设备、新工艺。搞好统计技术应用工作。

4、负责安全计量器具的申购、流转、发放、检定、校对、封存、启用、标识、保管、使用、报废等管理工作。

第三十三条：安全监督部安全职责

1、在副总经理的领导下，负责本公司的安全生产、劳动保护工作，为施工生产创造良好条件。

2、在管理者代表的领导下，负责公司质量体系文件《施工过程控制程序》安全方面的工作，落实质量体系有关要求。

3、贯彻执行安全生产管理条例、规程及劳动保护的政策、法令、制度等，制定公司的安全生产、劳动保护的制度和措施，并贯彻执行。

4、推行安全目标管理，控制工伤事故频率，杜绝重大伤亡事故。

5、组织职工学习安全知识、法律、法规、规程，提高安全生产的意识水平，推广先进的经验；做好公司安全员、特殊工种工人的安全业务培训及考核发证工作。

6、深入基层指导检查安全生产情况，调查研究不安全因素，提出改进意见，制止冒险作业，监督安全隐患的整改，同时制定预防措施并实施。

7、参与质量体系评审、接受质量审核，针对存在问题，制定纠正和预防措施，并予以实施。

8、定期召开安全生产形势分析会，做出分析报告并将报告传递下属单位。

9、负责安全施工组织设计的审核工作。

10、负责工伤事故的调查处理等工作。

第三十四条：物业保卫部安全职责

1、坚决贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规及公司的规章制度，负责制定消防安全生产责任制度和应急救援预案，牵头组建应急救援队伍并保持应急反应能力。

2、全面管理公司住宅小区消防治安、安全防范、机电设备等项工作。

3、认真贯彻执行《条例》，根据国家的法律和上级的有关规定，负责起草本公司的安全保卫制度，报公司批准后实施，并经常检查执行情况。

4、协助各单位对职工进行法制教育工作，指导基层单位保卫干部、治保会和义务消防员的业务工作。

5、负责消防器材、设施的发放、管理和控制、动火审批、监管工作。

6、加强治安管理，打击各种违法犯罪分子，维护广大职工群众的合法权益。及时查处各类案件，发生重大刑事案件要保护好现场，积极协助公安机关侦破，加强重点工程的保卫工作。

7、组织和参加安全保卫工作检查，监督对重点部位保卫措施的落实，参与对重大安全事故的调查。

8、做好消防工作，制定安全防火措施，组织有关人员定期检查防火、易燃易爆物品的使用管理情况，发现问题及时监督整改。

9、负责出租房屋和基地内、项目暂住人员、外来务工人员的管理，对在工地的管理情况进行监督检查。

第三十五条：材料设备部安全职责

1、认真执行国家有关材料、设备管理的方针、政策、法规和规定，贯彻落实上级颁发的规章制度、规程、规范等有关规定。

2、按照审核批准的年度开支预算到指定具有劳动防护用品安全生产许可证的商店或生产厂家购买机关劳保用品，并负责验收、保管、发放等工作。

3、积极推广使用新材料、新技术的安全防护设施和施工机械设备。

4、负责公司机械设备的登记备案以及安全操作规程的制定和落实、检查、管理，参与审核工程项目大型机械配置计划以及实施方案的审批工作。

5、参与合同评审，负责机械设备采购合同管理，并对采购的机械设备安全性能、防护装置是否齐全有效负责。

6、参与公司施工现场综合考评，密切配合施工生产，按规定要求，检查、监督基层各单位机械设备的安全运行、维修、保养等工作执行情况，做好隐患整改的复验工作。监督、提高机械设备完好率和利用率，满足工程施工要求。

7、负责起重机械安全使用管理，做好大型机械设备的改造、更新、大修、报废以及安、拆方案的审核和验收工作，确保安全生产。

8、对公司机械设备管理人员、操作人员、维修人员进行学习教育和培训，配合劳动人事部做好业务培训工作。

9、组织对车辆、机械事故的调查、分析、处理和上报，按照“四不放过”的原则，严肃处理。

10、会同技术部门提出并实施相关不安全产品、设备工艺、材料的淘汰禁用工作。

第三十六条  健全和落实安全生产责任制追究制度。对发生重大安全事故，不仅要追究负责人，而且要追究有关单位负责人的责任。同时，执行“谁审批、谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责”的原则，对涉及工程项目安全生产的技术、资金、机具、设备、管理、人员和分包单位等审批和许可事项的主管部门和有关人员，亦应对安全事故承担相应的责任。

第三部分    考核及奖罚

第三十七条：所有人员的安全职责，按照安全生产责任制考核表的要求，定期进行考核评分，年终进行奖罚。同时，考核评分结果计入个人和部门的聘任期业绩。

(—)考核时间、组织及成员

考核组织分为A、B、C、D四级；

A级考核组由公司领导班子成员组成，负责考核公司总经理、公司党委书记、公司生产副总经理、公司总工程师、公司工会主席、公司各职能部门及部门经理：考核时间为每年一次。

B级考核组由公司安委会成员组成，负责考核分公司经理、分公司支部书记、分公司生产副经理、分公司技术副经理、项目经理；考核时间为每半年一次。

C级考核组由分公司安全领导小组组成，负责考核分公司安全监督站站长(或工程管理科科长)、分公司安全员、项目生产副经理、项目技术副经理、施工员：考核时间为每季度一次。

D级考核组由项目部安全领导小组组成，负责考核项目班组长、项目安全员、项目机电组长、班组兼职安全员、·生产工人、安全值日员；考核时间为每月一次。

㈡  奖罚

①A、B级：考核评分为优良者(≥90分)奖300元；考核评分不合格（＜80分)罚300元。

②C级：考核评分为优良者(≥90分)奖200元；考核评分不合格者（＜80分＝罚200元。

⑧D级：考核评分为优良者(≥90分)奖100元；考核评分不合格者（＜80分)罚100元。

第四章    总、分包安全管理制度

第一条：实行总承包的工程项目，其施工现场的安全生产由总承包单位全面负责，各项安全生产工作均应纳入总承包单位的项目管理体系中。

第二条：总承包单位在与分包企业签定分包合同之前应确认该分包单位确实具备与分包工程相符的资质等级和安全资格，并在工程项目所在地履行了登记注册等政府管理手续。

第三条：总包单位与分包单位在签定分包合同时，应单独签订安全生产的专项合同或在分包合同中设置独立的条款。以明确安全生产目标的分解与落实：安全生产管理机构及专(兼)职安全员的配置；个人劳动保护用品的配备；安全防护设施、文明施工费用的落实；安全教育、特殊工种的管理；现场防护要求及事故处理等各方面双方的权利、责任与义务。

第四条：总包单位应对分包单位进行安全、环境管理方案和技术交底并对其审查、监督。

第五条：分包单位的人员在施工作业中擅自违章操作而造成安全隐患又不服从总包单位的管理进行整改的，总包单位应视情节对分包单位给予经济处罚或终止分包合同。若由此而引起安全事故的，分包单位必须承担相应的责任，总包单位可采取立即终止分包合同将其清退出场并要求给予总包单位经济赔偿等处罚手段。

第六条：对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济上的关系的施工单位，总包单位应与业主进行协商，与分包单位签定协议约定各自责任范围、场界以及各自的安全责任，总包单位有义务在发现其施工作业存在安全隐患时立即通报业主或监理单位使其及时消除安全隐患。

第七条：分包单位发生安全伤亡事故，由总包单位负责上报。

第五章  劳务管理

各分公司(项目部)使用劳务工、劳务队伍必须加强安全管理，必须使用有相应资质的劳务分包企业，并签定安全责任书，发生工伤事故，由分公司(项目部)负责调查分析上报。

1、公司所属项目使用的劳务队伍必须是由劳动人事部牵头组织质监部、工程部、合约部、安全站、技术部等部门联合参与评审合格后编制在册有相应资质的劳务分包企业优先。

2、使用的劳务分包队必须与使用单位签定的安全责任书厂明确安全责任。违章、死亡、重伤事故等各种罚款均须自负。若没有签定安全责任书，罚款1000元。

3、公司所使用的劳务工必须由使用单位组织安全技术培训，经考试合格后，发证方可进行施工。凡未经培训、教育考核的无证上岗者，每人次罚款200元。

4、劳务工必须遵守国家和各级人民政府的有关安全生产法规，以及本条例，必须服从公司的安全管理监督检查。

5、有建制的劳务队伍必须配备专(兼)职安全员，报分公司安全站和项目部备案。

6、劳务工必须体格检查，严禁身体健康状况不良的劳务人员进场施工。

7、劳务队结算时必须有单位安全部门负责人签字，如有违章罚款，到财务部门办理缴款手续后，安全部门负责人再凭缴款发票(收据)签署意见，否则，财务部门不予结算。

8、严禁私招乱雇。凡不在审批名册范围内的劳务工、劳务队伍按程序文件要求上报公司评审合格后方能使用。违者每人罚款200元，若发生事故，按“谁用工，谁承担一切经济责任和法律责任”处理。

第六章  安全教育培训制度

安全生产教育的目的和作用是使各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，各级领导要利用各种形式，广泛开展宣传教育，贯彻企业的安全方针目标，把遵章守纪，禁止违章指挥、违章作业作为重点，提高员工安全意识和素质，使员工掌握安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立“安全第一”的思想，  自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度，防止产生不安全行为，减少人为失误，实现安全生产和文明施工。

第一条：主要负责人教育培训

1、主要负责人必须进行安全资格培训，须取得安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关部门考核合格的安全资格证书。

2、培训主要内容：

(1)国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；

(2)安全生产管理知识、安全生产技术，有关行业安全生产管理专业知识；

(3)重大事故防范、应急救援措施及调查处理方法，重大危险源与应急救援预案编制原则；

(4)重大危险源管理与应急救援预案编制；

(5)典型事故案例分析。

3、主要负责人安全资格培训时间不少于48小时，每年再培训时间不得少于16学时。

4、再培训的主要内容：新知识、新技术和新本领，包括：

(1)有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策。

(2)安全生产的新技术、新知识。

(3)安全生产管理经验。

(4)典型事故案例。

第二条：安全生产管理人员的培训：

1、安全生产管理人员必须进行安全资格培训，必须取得安全生产监督部门或法律法规规定的有关部门考核合格的安全资格证书。

2、安全培训的主要内容：

(1)国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；

(2)安全生产管理知识、安全生产技术，劳动卫生知识和安全文化知识，有关行业安全生产管理专业知识；

(3)工伤保险的政策、法律、法规；

(4)伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法

(5)事故现场勘验技术以及应急处理措施；

(6)重大危险源管理与应急救援预案编制；

(7)国内外先进的安全生产管理经验；

(8)典型事故案例分析。

3、安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

4、再培训的主要内容：新知识、新技术和新本领，包括：

- 有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策

(2)安全生产的新技术、新知识。

(3)安全生产管理经验。

(4)典型事故案例。

第三条：新工人(包括学徒、合同工、临时工、实习生等)必须进行三级教育后方可上岗操作。

1、公司安全教育。新入公司的工人，首先由公司有关部门进行安全生产教育。其教育内容主要有以下几方面：

(1)安全生产的重大意义；

(2)国家安全生产方针、政策、规定；

(3)本公司安全生产形势、安全生产规章制度、安全纪律等；

(4)本公司历史上发生的重大伤亡事故及应吸取的教训；

(5)防触电、防火、防坍塌和事故急救常识；

(6)发生事故后如何抢救、如何报告、如何保护现场。

2、分公司(项目部)级安全教育。新工人分配到分公司(项目部)后，必须进行第一级安全教育。主要内容如下：

(1)本单位生产特点、设备特点及历史事故教训，预防事故的方法等；

(2)本单位的安全生产制度、规定及安全注意事项和安全纪律等；

(3)本工种的安全操作规程、技术操作规程；

(4)防护用品发放标准及防护用具、用品使用基本知识；

(5)防高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、防坍塌、防中毒和事故急救常识，发生事故后如何抢救，如何报告、如何保护现场。

(6)凡属特殊岗位作业人员，按特殊岗位作业人员安全教育培训的规定进行培训，经第一级安全教育后，进行安全考试，合格者送交工地。

3、工地(项目)级安全教育。新工人进入工程施工现场后，必须由工地管理人员进行第二级安全教育，主要内容如下：

(1)本工程特点、机械设备、临时用电设施特点及预防事故的方法等；

(2)本工程的安全生产制度、规定及安全注意事项和安全要求；

(3)本工种的安全操作规程、技术操作规程及安全要求；

(4)防触电、防火、防坍塌、防中毒和事故急救常识，发生事故后如何抢救、如何报告、如何保护现场；

(5)防护用品的发敢标准及防护用具、用品使用基本知识。

4、班组级安全教育。新工人分配到班组后，由工长．(施工员)、班组长进行第三级安全教育。主要内容如下：

(1)本班组安全生产历史，安全生产特点，当前安全生产情况，存在问题及教训等；

(2)经常工作的地点和环境卫生要求；

(3)经常使用的设备、安全装置、工具、仪器的使用安全要求及预防事故的方法；

(4)班组安全管理制度和安全活动的要求；

(5)个人防护用品、用具使用维护知识。

第四条：对短期临时工、工人调换工种及离岗一年以上重新上岗的员工，要根据工作需要，工种性质有针对性的进行安全教育。

第五条：对容易发生事故的特种作业岗位，如电工、电焊工、起重工、架子工、塔吊司机、井架物料提升机、施工电梯司机和信号指挥等操作人员要组织安全操作培训，并经有关部门培训考核合格，持有《特种作业人员操作证》，方能独立操作。离开特种作业岗位超过6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后，方可上岗作业。取得《特种作业人员操作证》，每2年进行一次复审。

第六条：结合季节性、节日前后，职工思想容易疏忽而放松安全生产的规律，抓住环节进行教育。

第七条：凡是自然条件变化、大风大雪、暴雨、冰冻或雷雨季节，抓住气候变化的特点，进行安全教育。

第八条：对全体工人要进行经常性的安全生产和法制教育，其主要内容：安全生产新知识、新技术、安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，事故案例等。坚持班前活动，时间不得少于15分钟，并认真做好班前安全活动记录。(每周不得少于两次)

第九条：实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应对作业人员进行有针对性的安全生产教育培训。重大事故的发生，不安全因素的存在等情况下，必须向有关工人进行安全生产教育。

第七章  安全生产检查制度

第一条：各级都要坚决执行规定的定期检查制度。检查要有重点，要讲实效，不要流于形式。查出问题要建立档案，做到“三定”(定人、定时间、定措施)。对重点要进行复查，较大隐患、短期内不能彻底解决的，在采取应急措施后并及时上报请示，有危及人身安全的紧急险情，应立即停止施工。

第二条：公司每季度由公司领导带队，组织有关职能部门对施工项目进行一次安全大检查，查领导、查纪律、查制度、查隐患、查相关法律、法规、标准执行情况和评价。总结交流经验，抓好典型，确实好的给予表扬，评为优良工地，给予奖励。对不遵守制度的要进行教育。

第三条：分公司每月组织一次安全检查，由领导带队，组织有关人员参加，查思想、查纪律、查隐患，发现问题，及时整改。

第四条：工地项目(幢号)每十天(旬)进行一次安全自查。班组每日进行一次安全检查。检查要有记录，整改须做到定人、定时间、定措施。

第五条：生产班组应进行班前、班中、班后的安全生产检查。特别是作业前必须对作业环境进行检查，发现问题，要立即解决，做到不留有任何隐患。

第六条：检查标准按建设部《建筑施工安全检查评分标准》《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工现场环境与卫生标准》，《建筑施工高处作业安全技术规范》、《井架物料提升机安全技术规范》等，以及国家、部、省、市、公司有关安全检查管理规程、规定、文件。

第七条：实行安全检查分组监督管理的办法。

第八章  安全事故预防与调查处理制度

第一条：各单位要制订事故预防措施。预防事故的发生。

第二条：制订事故预防措施从以下方面采取措施

1、采取安全法制措施，控制物的不稳定状态和人的不安全行为。

2、采取安全技术措施。安全技术措施是安全措施的首选措施，通过工程项目安全技术措施和技术改进，实现本质安全化。

3、采取安全管理措施。安全管理措施主要是通过对安全工作的计划、组织、控制和实施实现安全目标，它是实现安全生产重要的、日常的、基本的措施。

第三条：伤亡事故，是指职工在劳动过程中所发生的轻伤、重伤、死亡事故和急性中毒事故。

第四条：重大事故调查处理，依照1991年国务院第34号令《特别重重大事故调查程序暂行规定》和国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等有关法律、法规、标准执行。

第五条：伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作，必须坚持实事求是，尊重科学的原则，做到及时、准确、公正，依法进行。

第六条：事故报告

1、伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告单位负责人。

2、各单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告单位所在地建设主管部门、安全监督部门、公安部门、人民检察院、工会。同时，必须在发生事故后6小时内用最快捷的方式向局报告发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况及初步分析的事故原因等基本情况。发生急性中毒事故，应同时报告当地卫生部门。

3、发生重伤、死亡、重大死亡事故的单位，要保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救需要而必须移动现场物件时，应进行拍照，做出标志和详细记录，绘制事故现场图。

4、事故受伤人员在受伤后30日内因伤死亡的，应按本条2的规定及时补报。

第七条：事故调查

1、事故抢救与事故调查应分别同时进行。因组织抢救不能同时进行调查的，可以先抢救后调查。事故现场未经事故调查组同意，不能自行清理。

2、轻伤事故由项目经理部负责人组织生产、技术、安全等有关人员和工会成员参加的事故调查组进行调查。

3、重伤事故由各单位负责人或其指定人员组织生产、技术、安全、工会等有关人员参加的事故调查组进行调查。要邀请当地建设主管部门、安全监督部门和工会参加调查。

4、发生四级重大安全事故(死亡2人以下；重伤三人以上，十九人以下：直接经济损失十万元以上，不满三十万元)的事故，接到报告后，公司安委会成员和安全主管部门应迅速赶赴现场，组织抢救。配合当地建设主管部门、安全监督部门、公安部门、检察院和工会共同组成的事故调查组，进行调查。

5、发生三级及以上的重大安全事故(死亡3人以上：重伤二十人以上；直接经济损失三十万元以上)事故，报请公司或省建设主管部门，听候上级组成事故调查组，进行调查。

6、事故调查组成员应当符合下列条件：

(1)具有事故调查所需要的某一方面的专长。

(2)与所发生事故没有直接利害关系。

- 故调查组的职责：

(1)明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。

(2)确定事故责任者。

(3)提出事故处理意见和防范措施的建议。

(4)在15日内写出事故调查报告。

8、事故调查组向发生事故的有关单位、有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。并应主动如实反映情况，配合事故调查工作，不得阻碍调查和取证，不得隐瞒事实真相或出具伪证。

第八条：事故处理结案

1、各单位根据事故调查组提出的事故调查报告，在10日内提出《职工伤亡事故调查报告书》，报当地安全主管部门批复结案。

2、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由公司执行对事故有关责任人员的行政处分，涉及单位副职以上人员时，，应报局批复；组织防范措施的实施；做好事故的善后处理。

3、事故结束后，要把《职工伤亡事故调查报告书》连同事故调查组的事故调查报告、事故技术鉴定、安全主管部门结案批复一并报局一份。

4、凡发生伤亡事故后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查，拒绝提供有关情况和资料的，一经发现要加重处罚：构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第九章 安全技术管理

第一条：参加施工的人员(包括学徒工、实习生、代培人员和劳务工)都要熟知本工种的安全技术操作规程，在施工中，必须坚守工作岗位，严禁酒后操作。

第二条：电工、焊工、爆破工、各类起重机司机和各类机动车辆司机，必须经过专门训练，考试合格发给操作证后，方准独立操作。

第三条：正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须正确戴好安全帽。严禁穿拖鞋、硬底易滑鞋、高跟鞋和赤臂、光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须系好安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面三米以上的架子、斜道、进料口等处作业，要有防护栏杆、档板或安全网。

第四条：所有在建工程的施工组织设计(或施工方案)，都必须有安全技术措施；在编制安全施工组织设计(或施工方案)’前应进行危险源识别、风险评价，以便有针对性地采取措施，并列入施工组织设计或方案中。爆破、吊装、水下、深坑、支模、十五米以上的各类脚手架、井架、塔吊、施工升降机安拆及5 0K1／V(或设备在五台)以上施工用电都要编制单项安全技术施工方案，并按按规定审批，严格执行；对临时用电设备在5台以下或设备容量在50KW以下应制定电气用电技术措施和电气防火措施。使之成为施工阶段的指导性文件。如遇重大设计变更设计变更或材料、设备等条件发生变化，在执行上有某些方面的困难时，需进行修改，并重新报有关部门审批。

第五条：在建工程必须编制施工安全组织设计。施工安全组织设计由项目技术负责人编制，经分公司生产副经理、安全分站、公司安全站、技术部审核，报公司生产副总经理批准，公司安全站备案后实施。主要编制内容如下：

一、  编制依据

二、  工程概况

三、  项目部管理目标

四、  项目部组织机构、职责分配、责任制

五、  项目安全防护用品需要量及安全技术措施预算经费计划

六、  项目工程进度时间安排、危险源识别与评价    ”

七、  项目安全管理和应对措施，

八、  项目部事故应急救援预案

第六条：所有在建工程必须张挂“五牌一图”。施工现场道路、电气线路、材料堆放、机械安装、临时和附属设施等的平面布置，都要符合安全要求。临电设施必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的要求布设，并要加强管理，真正做到安全生产和文明施工。

第七条：各种机电设备的安全装置和起重设备的限位和信号装置都要齐全有效，否则不能使用。每台运转机械都要建立安全技术操作规程牌和定期维修保养制度。在检修机械设备的同时检修安全防护装置；所有机械设备和电气设备不得带病运转和超负荷作业，发现问题应立即停机检修，禁止在运转中修理。

第八条：机械、电气设备要按要求配置漏电保护器：使用前必须检查确认完好后方准使用。施工用电和生活用电必须分线架设。电源线不准和钢管脚手架等金属物绑在一起。每台用电设备必须有各自专用的开关箱，坚决执行“一机一闸一漏一箱”规定。配电箱、开关箱必须使用标准产品。机械操作人员因故离开机械设备，必须拉闸关门上锁。严禁非司机开机操作。严格实行“三相五线制”和“三级配电两级保护”的原则。

第九条：各项目部应根据工程的规模和特点，在施工组织设计或施工方案中制订针对性强、责权清晰、实施有效的安全技术方案(措施)。对特殊工程、高大特殊工程(5米以上深基坑、地下暗挖工程、8米以上高大模板工程等)，其专项施工方案应经专家论证。特殊和危险性大的工程及施工现场的塔吊、外用电梯、井架物料提升机、整体提升架、挑架、挂架、吊架、脚手架等大型起重设备、安全设施的搭设安装及拆卸等，均必须单独编制安全技术方案(措施)未获得批准之前，项目不得开工。

第十条：安全技术方案(措施)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业有关安全生产的规范、规程；必须全面考虑施工现场的实际情况、工程特点和作业环境；凡施工中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境不利因素等，都必须从技术上制订全面、具体、有效的措施予以预防。

第十一条：安全技术方案(措施)必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。并应实行分级审批制度，并报工程部、技术部、安全站备案。

第十二条：项目施工过程中发生的设计变更，应及时对原安全技术方案(措施)进行修订变更。

第十三条：项目施工过程中应根据现场及外部环境实际情况的变动对原定安全技术方案(措施)进行修订变更。

第十四条：原定安全技术方案(措施)的修订变更必须依照审批程序及时办理修订审批手续，否则应停止施工作业。

第十五条：实行逐级分部分项安全技术交底制度，向下分级进行，最终落实到操作人员。安全技术交底必须以文字方式有针对性、指导性及可操作性。

1、安全技术交底依据：

施工图、施工验收规范、操作规程、标准工艺、安全规程和检查评分标准、规程、规范、质量评定标准、施工组织设计方案、危险源清单等。

2、安全技术交底时间、要求：

安全技术交底必须在工程施工前进行，不能后补；：内容完备，措施得力，办法可行，有针对性地分部、分项进行安全技术交底。

3、一般工程应由项目经理部技术负责人会同项目经理部向项目施工管理人员和分包商进行安全技术交底，重要工程(特殊专业工程、大型工程)安全技术方案(措施)应由公司技术管理部门负责人向项目经理和分包商进行技术交底。

4、项目经理部经理、技术负责人及安全管理人员应向分包商的技术负责人及安全管理人员进行技术交底；项目经理部各类专业人员应会同分包商的技术负责人及安全管理人员向作业班组进行详尽的书面安全技术交底；每天进行施工作业之前必须由工长对施工操作人员进行有针对性的口头安全技术交底，并作好记录。

6、各级安全技术交底工作必须按照规程程序实施书面交底签字制度，接受交底人必须全数在书面交底上签字确认，并存档以备查验。

7、该分部分项工程完成之后交底人员应会同安全人员对交底内容进行验证并负责签证。

第十六条：实行安全检查验收制度。外用施工电梯、井架物料提升机的卸料平台、安全网、斜道、临电设施等必须组织验收，合格者填写分项验收单《安全检查验收单》，存入安全技术档案。

第十章  文明施工管理制度

第一条：工程项目现场管理与文明施工所涵盖的范围

项目现场安全生产与文明施工管理应涵盖现场安全防护、I临时用电、安全机械、安全消防、治安保卫、现场布置、环境保护及环卫卫生等方面内容，项目经理部应根据本企业规章制度和工程所在地主管部门的要求，制定相应的现场管理与文明施工方案并实施。

第二条：施工现场的平面布置与划分

施工现场的平面布置图是施工组织设计的重要组成部分，必须科学合理的规划，绘制出施工现场平面布置图，在施工实施阶段按照施工总平面图要求，设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和设置机械设备等。

I、施工总平面图编制的依据

(1)工程所在地区的原始资料，包括建设、勘察、设计单位提供的资料：

(2)原有和拟建建筑工程的位置和尺寸：

(3)施工方案、施工进度和资源需要计划；

(4)全部施工设施建造方案；

(5)建设单位可提供房屋和其他设施；

2、施工平面布置原则

(1)满足施工要求，场内道路畅通，运输方便，各种材料按计划分期分批进场，充分利用场地：

(2)材料尽量靠近使用地点，减少二次搬运：

(3)现场布置紧凑，减少施工占地；

(4)在保证施工顺利进行的条件下，尽可能减少临时设施搭设，尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施；

(5)临时设施的布置，应便于工人生产和生活．办公用房靠近施工现场，福利设施应在生活区范围之内；

(6)平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求。

3、施工总平面图表示的内容

(1)拟建建筑的位置，，平面轮廓：

(2)施工用机械设备的位置；

(3)固定式塔式起重机设置位置或行走式塔吊轨道、运输路线及回转半径；

(4)施工运输道路、临时供水、排水管线、消防设施；

(5)临时供电线路及变配电设施位置；

(6)施工临时设施位置；

(7)物料堆放位置与绿化区域位置；

(8)围墙与出入口位置。

4、施工现场功能区域划分要求

施工现场按照功能可划分为施：施工作业区、辅助作业区、材料堆放区和办公生活区，施工现场的办公生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，与作业区之间设置防护措施，进行明显的划分隔离，以免人员误入危险区域；办公生活区如果设置在建建筑物坠落半径之内时，必须采取可靠的安全防护措施。功能区的规划设置还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素

第三条：场地

施工现场的场地应当整平，清除障碍物，无坑洼和凹凸不平，雨季不积水，温暖季节应适当绿化。施工现场应具有良好的排水系统，设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流：现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。地面应当经常洒水，对粉尘源进行覆盖遮挡。

第四条：道路

1、施工现场的道路应畅通，应当有循环干道，满足运输、消防要求：

2、主干道应当硬化平整坚实，且有排水措施；次要道路硬化材料可以采用混凝土、预制块或用石屑、焦渣、砂头等压实整平，保证不沉陷，不扬尘，防止泥土带入市政道路；

3、道路应当中间起拱，两侧设排水设施，主干道宽度不宜小于3．5m，载重汽车转弯半径不宜小于15m，如因条件限制，应当采取措施；

4、施工现场主要道路应尽可能利用永久性道路，或先建好永久性道路的路基，在土建工程结束之前再铺路面。

第五条：封闭管理

施工现场的作业条件差，不安全因素多，在作业过程中既容易伤害作业人员，也容易伤害现场以外的人员。因此，施工现场必须实施封闭式管理，将施工现场与外界隔离，防止“扰民”和“民扰”问题，同时保护环境、美化市容。

1、围挡

(1)施工现场围挡材料符合有关法规标准要求，并根据地质、气候等条件进行计算和设计，围挡要坚固、稳定、整洁、美观：围挡沿工地周围连续设置，不得留有缺口。同时要按照中建总公司CI形象要求做企业标志：

(2)围挡宜选用砌体、金属材板等硬质材料，不能使用彩布条、竹笆或安全网等；

(3)施工现场的围挡，在市区主要路段工地要高于2。0米：在一般路段工地要高于1．8米；

(4)禁止在围挡两侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等，严禁将围挡做挡土墙使用；

(5)雨后、大风后以及春融季节应当经常检查围挡的稳定性，发现问题及时处理。

2、大门

(1)施工现场在适宜的位置设置大门，

施工现场大门的门柱要无门楼式大门的宽度应不低于6米，有门楼式大门，门宽不应低于8米，同时，大门应有侧门供现场人员进出。统一规格，即无门楼式大门的门柱截面尺寸不得低于80厘米x80厘米；有门楼式大门的门柱截面尺寸不得低于1米x1米，其高度应为6．5米(其中门楣的宽度为1．5米)；

(2)在进出口大门内旁应设置门卫室，固定专职保安人员，负责大门的开关、出入车辆和人员的管理、治安保卫等工作。制定门卫管理制度及交接班记录制度，张贴或悬挂在门卫室墙上。门卫室要整洁，不得堆放杂物：

(3)施工现场的施工人员应当佩戴工作卡；

(4)门头按照中建总公司C．I要求设置。

第六条：临时设施

施工现场的临时设施较多，这里主要指施工期间临时搭建、租赁的各种房屋临时设施。

临时设施必须合理选址、正确用材，确保使用功能和安全、卫生、环保、消防要求：

1、临时设施的种类

(1)办公设施，包括办公室、会议室、保卫传达室；

(2)生活设施，包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、洗涤及晒衣区、阅览娱乐室，卫生保健室：

(3)生产设施，包括材料仓库、防护棚、加工棚(站、厂，如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、金属加工厂和机械维修厂)、操作棚；

(4)辅助段施，、包括道路、现场排水设施、围墙、大门、供水处、吸烟处：

施工现场办公、生活临时设施建设标准       表1

| 序号 | 用途 | 内容 | 达到的标准 （m2/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 按施工管理人数，办公室那布局应合理，每人配备1个文件柜，技术资料、文件宜归类存放，并保持室内清洁卫生。 | 3-4 |
| 2 | 会议室 | 25-60 m2 |  |
| 3 | 宿舍 | 按高峰年（季）现场居住施工平均人数，每间居住人员不多于15人，室内高度不低于2 .5米，通道高度不小于0.9米，床铺搭设不得超过2层。 | 2-2.5 |
| 4 | 食堂 | 按就餐职工人数设置 | 0.3-0.8 |
| 5 | 浴室 | 按高峰年平均施工人数 | 0.07-0.1 |
| 6 | 厕所 | 必须设置水冲式厕所活移动厕所。厕所大小按高峰年平均施工人数。 | 0.02-0.07 |
| 7 | 医务室 | 按高峰年平均施工人数 | 0.05-0.07 |
| 8 | 开水房 | 6-15 m2 |  |
| 9 | 工人休息室 | 按高峰年平均施工人数 | 0.15 |

2、临时设施的设计

施工现场搭建的生活设施、办公设施、两层以上、大跨度及其他临时房屋建筑物应当进行结构计算，绘制简单施工图纸，并经企业技术负责人审批方可搭建。临时建筑物设计应符合《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)、《建筑结构荷载规范》(CB50009)的规定。临时建筑物使用年限定为5年。工地危险品仓库按相关规定设计。临时建筑及设施设计可不考虑地震作用。

3、临时设施的选址

办公生活临时设施的选址首先应考虑与作业区相隔离，保持安全距离，其次位置的周边环境必须具有安全性，例如不得设置在高压线下，也不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下以及滑坡、泥石流等灾害地质地带和山洪可能冲击到的区域。安全距离是指：在施工坠落半径和高压线防电距离之外。建筑物高度2—5m，坠落半径为2m。高度；30m，坠落半径为5m(如因条件限制，办公和生活区设置在坠落半径区域内，必须有防护措施)。

4、临时设施的布置原则

(1)合理布局，协调紧凑，充分利用地形，节约用地：

(2)尽量利用建设单位在施i现场或附近能提供的现有房屋和设施：

(3)临时房屋应本着厉行节约，减少浪费的精神，充分利用当地材料，尽量采用活动式或容易拆装的房屋；

(4)临时房屋布置应方便生产和生活：

(5)临时房屋的布置应符合安全、消防和环境卫生的要求：

5、临时设施的布置方式，

(1)生活性I临时房屋布置在工地现场以外，生产性临时设施按照生产的需要在工地选择适当的位置，行政管理的办公室等应靠近工地或是工地现场出入口：

(2)生活性临时房屋设在工地现场以内时。一般布置在现场的四周或集中于一侧：

(3)生产性临时房屋，如混凝土搅拌站、钢筋加工、木材加工厂等，应全面分析比较确定位置；

6、临时房屋的结构类型

(1)活动式临时房屋，如钢骨架活动房屋、钢板房；

(2)固定式临时房屋，主要为砖木结构、砖石结构相混结构；临时房屋应优先选用钢骨架木板房，生活办公设施不宜选用菱苦上板房。

第七条：临时设施的搭设与使用管理

一般规定：

施工区域、办公区域和生活区域应有明确划分，设标示牌，明确负责人。施工现场办公区域和生活区域应根据实际条件进行绿化。办公室；宿舍和更衣室要保持清洁有序。施工区域内不得晾晒衣物被褥。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土要及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台等处不得堆放料具和杂物。使用中的安全网必须干净整洁，破损的要及时修补或更换。施工现场暂设用房整齐、美观。宜采用整体盒子房、复合材料板房类轻体结构活动房，暂设用房外立面必须要美观整洁。水泥库内外散落灰必须及时清理，搅拌机四周、搅拌处及现场内无废砂浆和混凝土。施工现场主要道路必须进行硬化处理，完善排水设施，场内不得积水，做到晴天不扬尘，雨天不泥泞。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实。施工现场必须设置密闭式垃圾站，施工垃圾严禁随意抛撒，清理中应及时分拣、回收、利用，清运消纳，垃圾清运必须到批准的消纳场地，严禁乱倒乱卸。

1、办公室

施工现场应设置办公室。办公室内布局应合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁。

2、职工宿舍

(1)宿舍应当选择在通风、干燥的位置，防止雨水、污水流入；

(2)不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍；

(3)宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门；

(4)职工宿舍内必须保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2．4m，通道宽度不得小于0．9m，每间宿舍居住人员不得超过16人；

(5)宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺，床铺应高于地面0．3m，人均床铺面积不得小于1．9m×O．9m，，床铺间距不得小于0．3m；

(6)宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室；宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物；

(7)宿舍周围应当搞好环境卫生，应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架，生活区内应为作业人员提供晾晒衣物的场地，室外应道路平整，’晚间有充足的照明；

(8)寒冷地区冬季宿舍应有保暖、防煤气中毒措施：炎热季节应有消署和防蚊虫叮咬措施；

(9)应当制定宿舍管理卫生责任制度或安排专人管理。

3、食堂

(1)食堂应当选择在通风、干燥的位置，防止雨水、污水流入，应当保持环境卫生。远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方，装修材料必须符合环保、消防要求：

(2)食堂应设置独立的制作间，储藏间；

(3)食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施，安装纱门纱窗，室内不得有蚊蝇，门下方设置小不低于0．2m的防鼠挡板：

(4)食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品；

(5)厨房制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1.5m。地面应做硬化和防滑处理，按规定设置“一洗、二冲、三消毒"的洗涤池、冲洗池、消毒池：隔油池和污水排放设施；

(6)食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开，食品必须有遮盖，遮盖物品应有标识，炊具宜存放在封闭的橱柜内；

(7)食堂内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，并应有标识粮食存放台距墙壁和地面0．2m；

(8)食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运，保持清洁；

(9)应当制定张挂食堂卫生责任制，责任落实到人，加强管理：

(10)不得使用石棉制品的建筑材料装修食堂：

(11)食堂操作间和仓库不得兼作宿舍使用。

4、厕所

(1)厕所大小应根据施工现场作业人员的数量设置，厕所内墙找平粉白，地面硬化，设置蹲位，小便池。蹲位与现场人员比为1：30左右。蹲位边墙及小便池贴不低于1m高的瓷砖。有专人打扫厕所卫生，经常冲洗、消毒，建立厕所卫生管理制度。

(2)施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗齐全。蹲坑间设置隔板，隔板高度不低于0．9m。厕所须设置化粪池和排放设施。

(3)厕所应设专人负责，定时进行清扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清理，清运消纳，垃圾清运必须到批准的消纳场地，严禁乱倒乱卸。

(4)禁止在施工现场随地大小便，也禁止在未竣工验收的在建工程的厕所大小便。高层霍筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所。

5、防护棚

施工现场的防护棚较多，如钢筋加工棚、机械操作棚、通道防护棚等。

大型站厂棚可用砖混、砖木结构，应当进行结构计算，保证结构安全。小型防护棚一般用钢管扣件搭设卜应当严格执行飞建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求。

防护棚顶应当满足承重、防雨要求，在施工坠落半径之内的．棚项应当具有抗砸能力。可采用多层结构。最上层材料强度应能承受10kPa的均布静荷载，也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆，上下竹笆层间距应不小于600mm。

6、搅拌站

(1)搅拌站应有后上料场地，应当综合考虑砂石堆场、水泥库的设置位置，便于材料的运输和装卸。

(2)搅拌站应当尽可能设置在垂直运输机械附近，在塔式起重机吊运半径内，尽可能减少混凝土、砂浆水平运输距离。采用塔式起重机吊运时，应当留有起吊空间，使吊斗能方便地从出料口直接挂钩起吊和放下；采用小车、翻斗车运输时，应当设置在大路旁，以方便运输。

(3)搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟：避免将未沉淀的污水直接排入城市排水设施和河流。

(4)搅拌站应当搭设搅拌棚，挂设安全操作规程和相应的警示标志、混凝士配合比牌，采取防止扬尘措施，冬季施工还应考虑保温、供热等。

7、仓库

(1)仓库的面积应通过计算确定，根据各个施工阶段的需要的先后进行布置：    、

(2)水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方：

(3)易燃易爆品仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求：

(4)仓库内各种工具器件物品应分类集中放置，设置标牌，标明规格型号；

(5)易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放，并建立严格的进出库制度，由专人管理。

8、淋浴室

施工现场要在职工生活区建淋浴室，淋浴室地面硬化，有排水措施，不积水，淋浴喷头冲洗位置用隔板隔开，有放置衣物的位置，且注意私密性，有条件的尚应安装热水管道。要保证工人夏天能洗自来水，冬天洗热水澡。

第八条：施工现场的卫生与防疫

I、卫生保健

(1)施工现场应设置保健卫生室，配备保健药箱、常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材，小型工程可以用办公用房兼做保健卫生室；

(2)施工现场应当配备兼职或专职急救人员，处理伤员和职工保健，对生活卫生进行监督和定期检查食堂、饮食等卫生情况；

(3)应根据施工现场多发性事故的治理，如高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、火灾、食物中毒等，分别预先制定应急预案和急救措施，尚要配备急救器材；

(4)要利用板报等形式向职工介绍防病的知识和方法，做好对职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等；

(5)当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在2小时内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告，并应积极配合调查处理；

(6)现场施工人员患有法定的传染病或病源携带者时，应及时进行隔离，并由卫生防疫部门进行处置。

2、保洁

施工现场应设专职或兼职保沽员，负责卫生清扫和保洁以及现场洗车台的车辆冲洗，应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。

3、食堂卫生

(1)食堂必须有卫生许可证；·

(2)炊事人员必须持有身体健康证，上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生；

(3)炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒；

(4)必须加强食品、原料的进货管理，做好进货登记，严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料，施工现场的食堂严禁出售变质食品。

第九条：施工现场的进口处应有整齐明显的“七牌二图”，在办公区、生活区设置“两栏一报”。

1、七牌指：中建形象牌、中建总公司理念牌、工程概况牌、管理人员名单及监督电活牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌；一图指：施工现场总平面图、施工现场安全标志平面布置图。

2、各项目也可根据情况再增加其他牌图，如工程效果图、组织机构(项目人员组织)、工作制度、企业简介、安全生产天数、防火须知、C，标牌；五牌具体内容没有作具体规定，结合本地区、本企业及本工程特点设置。工程概况牌内容一般应写明工程名称、面积、层数、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开竣工日期、项目经理以及联系电话。

3、标牌是施工现场重要标志的一项内容，所以要求不但内容应有针对性，同时标牌制作、挂设也应规范整齐、美观、字体工整．标牌的几何尺寸比例一般为3：2，最低尺寸不得小于1．5米x1米。制作标牌材料结实、一致，颜色相同，文字整齐、美观、醒目。标牌位置高低一致，排列整齐。

4、为进一步对职工做好安全宣传工作，所以要求施工现场在明显处，应有必要的安全内容的标语。

5、施工现场应该设置“两栏一报”，即读报栏、宣传栏和黑板报，丰富学习内容，表扬好人好事；

第十条：警示标牌布置与悬挂

施工现场应当根据工程特点及施工的不同阶段，有针对性地设置、悬挂安全标志。

1、安全标志的定义

安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般来说，安全警示标志包括安全色和安全标志。安全警示标志应当明显，便于作业人员识别。如果是灯光标志，要求明亮显眼；如果是文字图形标志，则要求明确易懂。

根据《安全色》GB2893-—82规定，安全色是表达安全信息含义的颜色，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示禁止、警告、指令和提示。

根据《安全标志》GB2894—96规定，安全标志是用于表达特定信息的标志，由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字组成。安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。安全警示标志的图形、尺寸、颜色、文字说明和制作材料等，·均应符合国家标准规定。

2、安全标志平面布置图

施工单位应当根据工程项目的规模、施工现场的环境、工程结构形式以及设备、机具的位置等情况，确定危险部位，有针对性地设置安全标志。施工现场应绘制安全标志布置总平面图，根据施工不同阶段的施工特点，组织人员有针对性的进行设置、悬挂或增减。安全标志设置位置的平面图，是重要的安全工作内业资料之一，当一张图不能表明时可以分层表明或分层绘制。安全标志设置位置的平面图应由绘制人员签名，项目负责人审批。

3、安全标志的设置与悬挂

根据国家有关规定，施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井门、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等属于危险部位，应当设置明显的安全警示标志，安全警示标志的类型、数量应当根据危险部位的性质不同，设置不同的安全警示标志。如：在爆破物及有害危险气体和液体存放处设置禁止烟火、禁止吸烟等禁止标志：在施工机具旁设置当心触电、当心伤手等警告标志；在施工现场入口处设置必须戴安全帽等指令标志；在通道口处设置安全通道等指示标志；在施工现场的沟、坎、深基坑等处，夜间要设红灯示警。

安全标志设置后应当进行统计记录，并填写施工现场安全标志登记表。

第十一条：塔式起重机的安装

1、位置的确定原则

塔式起重机的位置首先应满足安装的需要，同时，又要充分考虑混凝土搅拌站、料场位置，以及水、电管线的布置等。固定式塔式起重机设置的位置应根据机械性能、建筑物的平面形状、大小、施工段划分、建筑物四周的施工现场条件和吊装工艺等因素决定。

2、应注意的安全事项

(1)塔式起重机临近的高压线，应搭设防护架，并且应限制旋转的角度，以防止塔式起重机作业时造成事故；

(2)在一个现场内布置多台起重设备时，：应能保证交叉作业的安全，上下左右旋转，应留有一定的空间以确保安全；

(3)固定式塔式起重机机座基础必须坚实可靠，周围设置排水措施防止积水：

(4)塔式起重机布置时应考虑安装与拆除所需要的场地；

(5)施工现场应留出起重机进出场道路。

第十二条：材料的堆放

1、材料的贮存

(1)建筑材料的堆放应当按照施工现场平面布置图确定的位置码放，做到合理、整齐、有序、有标识。

(2)堆放材料的地面一定要平整夯实，以免造成负荷后下沉而发生倒塌事故，堆场四周要有排水措施，防止积水浸泡。

(3)对于可能产生扬尘污染的建筑材料，应当在库房内存放或者严密遮盖，如无法采取封闭措施的，应定期采取浇水等措施，防止扬尘污染。

(4)易燃易爆化学危险品应按规定设立专用仓库分类存放，并设置明显标志。必须有防泄漏、防污染和防水、防火等相应措施。

(5)材料贮存的具体要求按公司编制的《材料管理制度》执行。

2、场地清理

作业区及建筑物楼层内的落地灰、砖渣废料必须做到场清料净，随做随清，物尽其用，应有防止泥浆洒漏、尘土飞扬等措施。各楼层清理的垃圾不得长期堆放在楼层内，应当及时运走，不准从高处向下抛撒建筑垃圾，严禁楼层超载乱堆建筑材料。建筑物四周(包括脚手架下面)’做到每天工完场清，施工现场的垃圾也应分类集中堆放，拆模时应当随拆随清理运走，不能马上运走的应码放整齐。

3、油漆涂料及化工材料的存放要求

(1)按品种、规格存放在干燥、通风、阴凉的仓库内，严禁与火源、电源隔离、温度保持在5℃一30℃之间。

(2)保持包装完整及密封，码放位置平稳牢固，防止倾斜与碰撞：应先进后发，严格控制保存期；油漆应每周倒置一次，以防沉淀。

(3)应有严格的防火、防水措施，对于剧毒、危险品(电石、氧化等)，须设专库存放，并有明显标志。

第十三条：社区服务与环境保护

1、社区服务

施工现场应当建立不扰民措施，有责任人管理和检查。应当与周围社区定期联系，听取意见，对合理意见应当及时采纳处理。工作应当有记录；

2、环境保护的相关法律法规

国家关于保护和改善环境，防治污染的法律、法规主要有：《环境保护法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》等，施工单位在施工时应当自觉遵守。

3、防治大气污染

(1)施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；

(2)使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘；拆除{日有建筑物时，应采用隔离、洒水等措施防止扬尘，并应在规定期限内将废弃物清理完毕：不得在施工现场熔融沥青，严禁在施工现场焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油毡、油漆、垃圾等各类废弃物；

(3)从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；

(4)施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施；

(5)施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业；

(6)水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放。砂石等散料应采取覆盖措施；

(7)施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施；

(8)建筑物内施工垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒；

(9)施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、，生活垃圾应分类存放，并及时清运出场；

(10)城区、旅游景点、疗养区、重点文物保护地及入口密集区的施工现场应使用清洁能源；

(11)施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准要求；

(12)遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；

(13)建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按觌定及时清运消纳；

(14)从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理于净，不得将泥沙带出现场；

(15)市政道路施工铣刨作业时，应采用冲洗等措施，控制扬尘污染。灰土和无机料拌合，应采用预拌进场，碾压过程中要洒水降尘：

(16)现场存放土方应覆盖密目网，为了减少现场堆放的回填土过干产生粉尘，现场应派专人定时撒水，土的含水率应控制在15％—25％即可，同时还应注意确保回填土的含水率，以保证回填土的密实度。

4、防治水污染

(1)施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流：

(2)现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理：

(3)施工现场设置的食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池，加强管理，专人负责定期掏油，防止污染；

(4)厕所的化粪池应进行抗渗处理；

(5)食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅；

(6)搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

5、防治施工噪声污染

(1)施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》《GBl2523)及《建筑施工场界噪声测量方法》(GBl2524)制定降噪措施，并应对施工现场的噪声值进行监测和记录。

(2)施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

(3)对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行强噪声施工的，施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工，并公告附近居民。

(4)夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放：

(5)对产生噪声和振动的施工机械、机具的使用，应当采取消声、吸声、隔声等有效控制和降低噪声。

(6)进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。

(7)对施工机具设备进行良好维护，从声源上降低噪声。施工过程中设专人定期对搅拌机进行检查、维护、保养，如发现有松动、磨损，及时紧固或更换，以降低噪音同时保证施工过程中处于良好的运行状态。

6、防治施工照明污染

夜间施工严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定执行，对施工照明器具的种类、灯光亮度就要严格控制，特别是在城市市区居民居住区内，减少施工照明对城市居民的危害。夜间施工使用的照明灯，要采取遮光措施，限制夜间照明光线溢出施工场地以外范围，不对周围住户造成影响。施工现场大型照明灯安装要有俯射角度，要设置挡光板控制照明光的照射角度，应无直射光线射入非施工区。

7、防治施工固体废弃物污染

施工车辆运输砂石、土方、渣土和建筑垃圾，采取密封、覆盖措施，避免泄露、遗撒，并按指定地点倾卸，防止固体废物污染环境。

第十四条：现场防火

1、企业各级及项目应制定消防管理制度，确定专人负责管理，开展消防安全活动和；肖防安全知识宣传教育。施工现场应有消防设施，“以防为主，以消为辅”。施工现场要有醒目的消防安全标语、标志牌，明确用火作业区。用火作业区与在建工程、生活区的距离=材料堆场和仓库与在建工程或其他区域之间的距离、临时宿舍距易燃易爆物品仓库和高压架空电线的水平距离、乙炔发生器与一切明火或氧气瓶之间的距离，均应符合消防安全规范的规定。采购与易燃易爆物品有关的装饰材料必须符合设计要求，有合格证；严禁宿舍内有明火，严禁烧电炉，严禁乱挂、乱接、乱绑电线和电器开关。施工现场有可能产生火源的工种，完成一道工序后必须认真清理现场，杜绝火源。寒冷季节防寒取暖的煤火炉，做到人离火灭，并有专人负责看管。严禁在生活区、生产区、楼地面乱生火堆。严禁竹、木制品仓库使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯。以上消防措施应有消防制度保证。

2、宿舍、木工加工棚、。厨房、仓库、配电室等易燃易爆场所应分别配备二台，以上挂式灭火器，按规定定期更换灭火剂，同时配备消防砂和消防水池。多层、高层建筑装饰作业点配备二台以上灭火器；

3、高层建筑应符合《中华人民共和国消防法》和《高层建筑消防规范》的有关规定。

4、在施工现场需用明火的，应履行审批制度或向当地公安消防机构申报审批，手续齐全，项目应指派动火监护人。

第十五条：  施工现场的安全防护用品、用具的各项防护性能指标必须符合国家有关标准的规定，进场时必须检验有关证明资料。不得采购、使用无生产许可证、无合格证的安全防护用品、用具。

第十六条：施工现场开工时用电必须编制临时用电施工组织设计，并严格履行审批手续。施工现场临时用电必须实行“三相五线”、“三级配电、二级保护”制度，施工机具必须使用标准开关箱，并遵循“一机、一闸、一漏、一箱”的原则，安装和内部设置必须符合有关规定。施工现场临时用电设施必须经验收合格后方可投入使用。

第十七条：各单位必须建立健全施工现场的各种施工机械、机具、设备的进场验收、临设用电工程和安全设施的使用验收等一系列验收制度。各种施工机械、机具、设备进入施工现场必须经过验收合格后方可投入使用，无论是租赁的，还是分包商自带的施工机械、机具、设备，都必须严格执行验收制度；临设用电工程必须经过验收后方可送电：各种脚手架、安全网、井字架、龙门架在搭设完毕后亦必须经过验收后方可投入使用。

1、塔式起重机、施工升降机、井架物料提升机韵电气安全、机械限位及防坠等安全装置必须齐全有效，安装完成后；由安装单位进行验收，合格后由具有资质的检测单位进行检测，最后由公司组织验收，合格后方可投入使用。

2、施工现场使用的中小型机械，由分公司的机管员组织有关人员共同进行检查验收。

3、暂设电气工程，由总包企业的安全部门组织电气工程师、方案制订人、项目有关领导等共同进行检查验收。

4、普通脚手架、满堂脚手架、卸料平台架和支搭的安全网，由项目分管副经理或技术负责人组织安全员进行检查验收。

5、工具式架子，由企业安全管理部门组织企业有关部门、项目经理、项目技术负责人、项目安全员及其他有关人员共同进行检查验收。

6、高大脚手架以及特殊架子，由批准方案的技术负责人组织方案制订人、安全部门、项目经理、项目技术负责人、项目安全员及其他有关人员共同进行检查验收。

7、参加各项验收的部门和人员必须在验收文件上签字，否则验收无效。

第十八条：各单位要建立和落实各种施工机械设备机具的管理制度和定期维修保养制度，严格按照标准、规范定期进行检查、维修和保养，检修施工机械设备、机具的同时必须检验防护装置，并建立相应的资料档案。

第十九条：施工现场的塔吊、外用电梯、井字架、龙门架、提升架、挑架、挂架、吊架、脚手架等的搭设、安装及拆卸均应按经批准的专项施工组织设计(施工方案)进行。

第二十条：治安综合治理

1、学习和娱乐场所是施工现场精神文明建设的场所。学习室或阅览室应有报纸和有关杂志，有关技术书籍；项目经理应组织有关人员学习政治和专业技术知识；工人工休时可到学习，室或阅览室自学。娱乐场所设置文体用品，组织工人工休时从事健康的文体活动，严禁赌博。学习和娱乐场所应整洁、美观，有利于工人身心健康。

2、项目应有治安保卫人员，建立治安保卫制度，治安保卫制度涉及到项目有关人员、班组长时，应明确职责，将责任分解到人。

第十一章  安全防护、文明施工费用保障制度

第一条：为加强公司所属工程项目的安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条理》《安全生产许可证条例》等法律法规，结合《关于印发(建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定)的通知》(建办[2005]89号)及《河南省建筑安装工程费用定额》，特制定本制度。

第二条：建立以总经理为组长，分管副总经理、工会主席为副组长，相关部门负责人为组员的安全防护、文明施工费用投入保障小组，从体制上确保费用的有效投入。

第三条：项目部应根据《河南省建筑安装工程费用定额》，建立安全防护、文明施工费用台帐，并合理使用安全防护、文明施工费用。

第四条：在项目开工前，公司安全站必须审核项目安全防护、文明施工费用落实到位情况，在项目施工各阶段，由公司安全站审核安全防护、文明施工费用投入情况，，公司财务部根据安全站审核结论支付投入费用。

第五条：项目部应提取不少于定额中的安全防护、文明施工费用用于安全生产的投入。

第六条：安全防护、文明施工费用包括以下内容：

1、个人安全防护用品、用具

安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等个人防护用品。

2、临边、洞口安全防护设施

1)楼板、屋面、阳台等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18m高的踢脚板。

2)通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

3)预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过1．5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

4)电梯井口防护：设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网。

3、临时用电安全防护

1)配电线路：(1)按照TN-S接零保护系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；(2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟：(3)对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

2)配电箱开关箱：(1)按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一闸、一漏、一箱。三类电箱中的各类电器应是合格品；(2)按“两级保护”的要求，根据用电负荷，使用性能，选用安全、经济、符合要求的电箱。

3)接地保护装置：施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。

4)  预防触电安全措施：

配电柜(箱)及其防护隔离设施、漏电保护器、低压变压器、低压配电线、低压灯泡等。

4、脚手架安全防护

安全网、踢脚板等的材料、人工费。

5、  机械设备安全防护设施

钢筋加工机械、木工机械、卷扬机等中小机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费。

6、消防设施、器材

消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池，消防铲等购置、安装费；

7、施工现场文明施工措施费

- 现场围挡：(1)现场采用封闭围挡，高度不小于1．8 m：(2)围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

2)五板一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板：施工现场总平面图。企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识。

3)场容场貌：(1)道路畅通；  (2)排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理：  (4)绿化。

4)材料堆放：(1)材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；  (2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施：  (3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

5)施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

6)现场办公生活设施：(1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。(2)工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

确保施工现场文明施工及安全生产所进行的材料整理、垃圾清扫的人工费等。

8、安全教育培训费用(含资料、差旅、培训费等)。

9、安全警示标识牌：安全标志、标语及安全操作规程牌等购置、制作及安装费用。

1 0、安全评优费用。

11、工程项目意外伤害保险费。

12、季节性安全费用：夏季防暑降温药品、饮料；冬季防滑、防冻措施费用。

13、施工现场急救耱材及药品。

14、其他安全专项活动费用。

第七条：各项目部应在开工前制订项目安全技术措施或方案及详细的安全生产费用使用计划，报公司安全站审批备案后予以实施。

第八条：对已经审批的年度安全防护费用预算或项目安全防护投入计划，各单位应组织资金确保实施。

第十二章  安全事故风险抵押金制度

凡公司所属的工程项目(承包、联营、分包)必须严格执行公司“安全事故风险抵押金”制度。认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的方针，切实加强施工现场的安全生产管理，保证明确安全职责，保证安全措施费用的投入，在确保生产安全的前提下，提高经济效益。

1、工程造价在二千万元以下的按总造价的1％扣取安全风险抵押金，工程造价在二千万元以上(含二千万元)扣取二十万元为安全风险抵押金。

2、扣款时间定于工程开工后从项目收取第一笔进度款中扣取，由安全站按照工程部的施工计划开扣款通知单，财务科办理扣款手续。

3、公司所属工程施工结束退场后，凭工程部的竣工验收单，安全监督站在十天内办理退款手续。

4、若工程从开工到退场，无重伤以上事故，轻伤频率不超过10‰，结算时退回所扣全部抵押金。轻伤频率超过10‰结算时退回所扣抵押金的80‰。

5、若工程从开工到竣工退场，有发生重伤事故，且重伤频率超过0.1‰，结算时退回所扣抵押金50％。

6、若工程从开工到竣工退场，有一次死亡一人或一次重伤三人(含三人)以上事故，结算时，不再退还所扣抵押金。

7、以上事故的处理费用由承建单位或负责人自理，不在此抵押金费用中开支。如还需要承担法律责任，按国家有关文件规定处理。

8、公司所属工程在施工期间接受外部安全检查，受到通报批评的每次扣20％的安全抵押金，累计超过三次，结算时不再退还所扣安全抵押金。

9、在建项目安全设备、防护设施、劳保用品部到位，予以定期整改，未能定期整改扣罚20％的安全抵押金，不整改者，结算时不再退还所扣安全抵押金。

第十三章  安全生产奖励与处罚

(一)奖励

第一条：凡在安全生产中严格执行安全法规、条例、规程和制度，认真贯彻落实。“安全第一、预防为主”的方针，确保安全生产的有功人员和单位在年内实行奖励。

1、在施工生产中严格安全生产规章制度，安全防护措施落实得力，抓好入场安全教育和岗位安全教育，安全管理内业资料齐全，在预防事故确保安全生产中有突出成绩，安全生产目标管理责任书的指标全部达标的单位，公司对其承包班子主、分管领导各奖励200元。

2、安全组织制度健全，检查制度和责任制度落实，内业资料齐全，按时统计上报各类报表，安全防护措施得力、在预防和减少伤亡事故中，成绩突出的安全人员奖200元。

3、在施工生产中，由于坚决制止违章、提出合理化建议，及时消除事故隐患，有效避免事故。或者在事故抢救中有功的职工，视贡献大小给予一次性奖励100—200元。

4、在公司季度(年度)安全检查和公司以上安全检查中，凡按部颁《建筑施工现场安全检查评分标准》或按河南省《建筑施工安全评分标准实施细则》检查达到八十分(含八十分)以上的工地，公司将给予工地项目班子500--1000元奖励。

1)公司及郑州市安全站安全检查评为优良者，奖励500元；

2)建设部、河南省建设厅、局安全检查评为优良者，奖励2000元。

(二)处罚

第二条：凡因忽视安全生产、违章指挥乙违章作业、漠视事故隐患造成伤亡事故的单位和个人，除追究当事人事故责任者，并按地方政府和上级有关文件规定进行罚款外，公司内部对各种违章人员也要进行罚款。

第三条：年终考评安全生产目标管理责任书指标：

1、年终考评安全生产目标管理责任书第一项指标，只发生死亡事故一人次，公司对单位承包班子：主管领导(经理、书记)各罚款500元，分管领导(生产、技术副经理)罚款300元。重伤一人次，公司对单位承包班子主管领导各罚款300元，分管领导各罚款200元。

2、年终考评中的指标，若有一项或一项以上指标未完成，公司对单位承包班子主、分管领导各罚款200元。

第四条：下列违章对当事人每次罚款50元。

1、职工进入施工现场不正确佩戴安全帽。

2、职工进入现场穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋或赤臂、光脚。

3、电工不按规定安装电源线和保险丝。

4、电工不按规定安装开关箱、漏电保护器、电动机械接零或接地保护。

5、操作手持电动工具不使用漏电保护器。

6、有安全信号装置限位装置的机械不按规定使用。

7、开关箱无门或有门无锁的工地电工。

8、在木工车间(棚、房)、易燃易爆场所吸烟。

9、从高处往下扔东西。

10、特殊岗位作业人员不持证上岗。

第五条：下列违章对当事人每次罚款100元：

l、管理人员进入施工现场不按规定正确佩戴安全帽。

2、管理人员进入施工现场穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、赤臂或光脚。

3、乘坐井架的吊篮上下的人员。

4、高空、悬空作业不正确使用安全带的人员。

5、酒后进入施工现场操作的人员。

6、非电工私接电源或乱拉乱挂的人员。

7、手持电动工具的作业人员不按规定使用绝缘幸套及绝缘靴。

8、机动翻斗车司机违章载人。

9、施工工地每次违章人数在5人以上，10人以下的工地负责人、工长及每次违章人数在50人以上的分公司经理、主任。

第六条：下列违章对当事人每次罚款200元：

1、利用井架吊篮载人上下的开机人员。

2、小孩进入施工现场，罚其家长。

3、施I工地每次违章人数在l 0人以上、50人以下的工地负责人。

4、非特殊岗位作业人员从事特殊作业或非本工种操作。

第七条：下列违章每次对当事人罚款5 0 0元：

1、安全管理不善、隐患严重，致使工地被地方有关部门查处的工地负责人。

2、施工工地每次违章人数在50人以上的工地负责人。

3、各类起重机械的指挥人员违章指挥。

第八条：领导违章造成事故的，其经济处罚规定：

1、造成轻伤或经济损失在1000元以内的，处以总经济损失<直接经济损失、受伤者医疗费、工伤事故处理费等)l 6—2 0％的罚款。

2、造成二人以下重伤(含工人)或经济损失在1000元以上5000元以下的，处以总经济损失2 0—2 5％罚款。

3、造成死亡一人或重伤三人(含三人)，或经济损失在5000元以上的，除处以总经济损失的2 6—3 0％的罚款外，还将按国家有关规定承担法律责任。

第九条：工人违章作业，造成事故的，其经济处罚规定：

1、造成轻伤或经济损失在1000元以内的，处以总经济损失的1 0-1 6％罚款。

2、造成二人以下(含二人)重伤，或经济损失在1000元以上、6000元以下的，处以总经济损失的15—20％罚款。

3、造成死亡一人或重伤三人(含三人)以上，或经挤损失在6000元以上的，除处以总经济损失的2 0—2 5％的罚款外，还将按国家有关规定，承担法律责任。

第十条：领导违章指挥或工人违章作业，或不按有关规定正确使用防护用品造成事故的取消住院补助、施工补助和当月当年奖金。

第十一条：对隐瞒事故或不按规定上报的责任者罚款100——1000元。

第十二条：在公司季度(年度)安全检查及上级安全大检查中凡按部颁《建筑施工现场安全检查评分标准》或按河南省《建筑施工安全检查评分标准实施细则》检查不足7 0分的工地，公司将给予工地600—1000元罚款。被上级安全检查罚款的工地，公司将加倍处以罚款。

(三)奖惩实施办法

第十三条：奖励中第一条1.2、3分条二曲公司安全站提出意见，经公司主管领导批准，由公司给予奖励；4分条由各级安全管理人员执行，报安全站备案。

第十四条i处罚中第三条、第四条、第五条、第六条由公司安全站和各分公司安全监督分站执行。

第十五条：各级安全管理人员发．出的罚款通知单，由财务部门在当月工资中(或支付工程款时)扣出，上交公司财务部5 0％，余款的4 0％作安全活动经费，6 0％作奖励资金，由安全人员掌握使用。

第十六条：年终考评奖罚随其他经济指标奖罚一起进行。罚款从年终承包奖中扣除，没有承包奖的单位在第二年工资中逐月扣除。

第十四章  附  则

第一条：五牌一图制度

施工现场的进口处必须设置整齐规范、规格统一、内容齐全的五牌一图。即：工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面布置图。具体由各工程负责人实施，费用从管理费中开支。

“五牌一图”安全标志牌根据公司标准制作。

第二条：《施工工程劳动安全技术措施登记表》制度

所有施工工程开工前，工程项目负责人必须填写《施工工程劳动安全技术措施登记表》。填写时一式四份，报福州市安全站审批，同时报送施工组织设计(施工方案)、临电方案、开工许可证、施工平面布置图各一份及施工现场管理人员的安全管理考核证至少叁本。审批合格，方准开工。否则，按市安全站规定以违章处理，罚款l000元，并责令补齐手续。

第三条：领导安全值班制度：

分公司(项目部)工地项目组领导必须轮流安全值班，并组织安全检查，及时消除隐患，认真做好安全值班记录及交接工作。

第四条：安全统计报告制度：

1、各工地每月二十三日向分公司报出《职工伤亡事故月报表》；

2、各单位每月二十四日向公司报出《职工伤亡事故报表》

3、《工伤事故责任鉴定书》、《安全事故经济损失统计表》在事故发生后一周内报公司。

第五条：安全内业资料工作制度

严格执行河南省安全内业管理示范标准。

| 序号 | 表格名称 | 使用记录人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 安全技术交底卡 安全值班记录 建筑施工安全统一检查表 职工伤亡事故月报表 工伤事故责任鉴定书 安全事故经济损失统计表 停工指令书 安全事故隐患整改通知单 安全生产事故、隐患违章罚款通知单 安全员检查工作日记 三定登记卡 三级教育登记卡 特种工种作业人员登记表 班组安全活动 安全事故隐患整改反馈单 变换工种安全教育登记表 施工用电验收单 竹脚手架安装验收单 井架安装验收单 临时用电电阻测试记录表 安全网架设验收单 洞口与临边防护设施验收单 扣件钢管脚手架搭设验收单 搭吊安装验收单 施工电梯安装验收单 电工维修记录 临时用电施工组织设计 建筑工程施工安全记录 分部分项工程移交单 安全隐患记录单 | 施工员（工长） 施工员（工长） 安全员 各级专（兼）职安全员 安全员 财务人员 安全员 安全人员 安全员 安全员 安全员 各级安全员及分公司 安全员 班组长 被检单位的专兼职安全员 安全员 工地负责人、机电人员 安全员、工地负责人、施工员 工地负责人、施工、机电、安全员 机电人员 工地负责人、施工、安全员 工地负责人、施工、安全员 工地负责人、施工、安全员 工地负责人、机电人员 工地负责人、机电人员 工地负责人、机电人员 技术负责人 分公司领导、施工员 单位、项目及班组 单位、项目及班组 |  |

第六条：严格按照公司企业标准《质量保证手册》的要求，确保安全生产，预防事故的发生，保障施工生产人员生命安全和身体健康，提高管理水平和社会信誉。

第七条：认真贯彻执行《中国建筑工程总公司企业形象视觉识别规范手册》  (简称CI手册)为保证总公司形象的统一和4CI手册》执行的准确性和规范性，配合公司贯标工作的实施，结合实际，规定如下：

l、安全帽

各项目部、分公司所购的安全帽必须符合有关规定，具体要求：

一般施工人员安全帽颜色为黄色；

普通管理人员安全帽颜色为白色；

塔吊司机、信号指挥人员、司索人员安全帽颜色为蓝色；

项目经理以上管理人员及外来检查人员安全帽颜色为红色；

施工现场安全帽颜色必须有黄、白、蓝、红四种，并且每顶安全帽都正确贴有中建总公司标志。

各单位、工地不得擅自购置安全帽，不得擅自更改、混用安全帽的颜色和标识。奖罚办法按本条例第十三章安全奖励和处罚规定。

2、配电箱、开关箱、漏电保护器

1)配电箱、开关箱、漏电保护器应购买有中国强制认证标志(即“CCC”认证)产品。

2)配电箱、开关箱色彩要求为黄色，箱门必须正确贴有中建总公司统CI标识。

3)禁止使用木制电箱、淘汰铁板锈蚀，电气元件、进出线口及无N、PN端子板等不符合临电规范的老旧电箱。奖罚办法按本条例有关规定执行。

第八条：正确使用“三宝”，做好“四口”防护。高空交叉作业时，所用材料要堆放平稳，工具要随手放入工具袋内，上下传递物件时，禁止抛掷，严禁向下丢任何东西及材料、工具、垃圾等。

第九条：严格执行建安生产“十不准”的规定：

1)不戴安全帽，不准进入工地；

2)不准穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、打赤脚进入工地

3)井架要指定专人操作，吊篮上下，不准乘人；

4)吊装臂钩．吊装物下．不准站人；

5)高空、悬空作业，不系好安全带，不挂好安全网，不准操作；

6)无安全措施和指挥信号，不准进行起重吊装操作；

7)在脚手架上及高处，不准开玩笑和向下扔东西；

8)脚手架上堆放砖头物品，不准超过脚手架允许的负荷量；

9)—各种机械未切断电源，不准进行维修和移动；

10)不准带小孩进入工地。